Příloha č. 1 -  Obchodní podmínky

Vzor smlouvy o dílo, kterou jsou uchazeči povinni akceptovat

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem  plnění  je:

provedení stavebních a montážních prací  na akci „ Instalace tepelného čerpadla  - Domov důchodců Lampertice“ podle projektu zpracovaného firmou Croatherm Praha s.r.o., Neklanova 5/106, 128 00 Praha 2 v červenci 2006 (zjednodušený popis: provedení 5-ti vrtů pro tepelné čerpadlo, dodávka a montáž strojovny tepelného čerpadla a její propojení se stávajícím systémem ústředního vytápění objektů DD Lampertice vč. všech prací a dodávek nezbytných pro plnou funkčnost zařízení.)

Jedná se o instalaci tepelného čerpadla typu země-voda o výkonu min.  43,8 kW. Tepelné čerpadlo jako zdroj tepla v objektu Domova důchodců bude sloužit k vytápění a ohřevu teplé vody. Zdroj primární energie bude tvořit systém pěti studní o hloubce 105 m rozmístěných na pozemcích Domova důchodců. Vrty budou svedeny do šachty, která  bude propojena PE potrubím  do strojovny  tepelného čerpadla. Doplňkovým zdrojem tepla bude elektrokotel o výkonu 15 kW. Pro ohřev  teplé vody je určen zásobník o obsahu 800 l. Otopná  soustava je stávající, doplněná o nové  směšovací, rozdělovací a vyvažovací komponenty, včetně nového systému měření a regulace.

Výroba tepla z OZE musí orientačně  dosahovat 573,300 GJ/rok, snížení emisí skleníkových plynů 155,220 t/rok, instalovaný tepelný výkon z OZE  0,040 MW.

Součástí předmětu díla je rovněž geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytýčení inženýrských sítí, vytýčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou, dále projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, umožňujících uživateli řádné užívání díla, předání všech dokladů nezbytných pro úspěšnou kolaudaci díla a zaškolení obsluhy objednatele.

- Kvalitativní podmínky jsou ( mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předměty zakázky. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení smlouvy o dílo (dále jen SoD) ze strany objednatele (zadavatele) bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.

- Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD, nezbytné k realizaci díla a  disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

# CENA ZA DÍLO

  - Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele: vlastní realizace díla – provedení vrtů, dodávka tepelného čerpadla a s tím veškeré související stavební a montážní práce

(rozpis ceny)

Celková cena díla  bez DPH 		Kč

DPH  19%		Kč

DPH  5%		Kč

Celková cena za dílo včetně DPH		Kč

2.    Cena je stanovena jako maximální.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv  změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění zahrnuty.

- V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

# ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1.  Zahájení prací:

Dokončení prací: nejpozději do 15.11 2006

(dodavatel navrhne případně termín kratší)

- Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k jeho převzetí alespoň 3 dny předem. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě. V průběhu realizace díla bude časový harmonogram zohledňovat požadavky a podmínky objednatele na provoz domova důchodců.

- Místem plnění je Domov důchodců Lampertice.

IV. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

- Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem  č.218/2000 Sb., zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Realizované práce a dodávky díla mohou být zhotovitelem fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele se doklad  vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

- Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.

3.  Splatnost faktur, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

- Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.

# V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději dva dny před zahájením. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Při předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.

- Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli  užívání části plochy dvora, případně dalších prostor pro potřeby zařízení  staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele.

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích  vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích

- předpisů,norem,vzorových listů technologií,receptur a jiných závazných pokynů

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu

- Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním sjednaným minimálně ve výši ceny díla.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.

- Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo vyplývajících z  kolaudačního řízení. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDI, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

- Do 14-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést hrubý úklid.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.

- Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními  zákona o odpadech na vlastní  náklad.

- Dodavatel bude provádět předmět smlouvy za plného provozu zařízení zadavatele. Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k přerušení provozu zařízení zadavatele (domova důchodců). Z tohoto důvodu se zavazuje na svůj náklad provést případné práce a opatření pro zachování plné funkčnosti zařízení zadavatele po celou dobu provádění předmětu smlouvy.

12. Práce budou prováděny za provozu objednatele a proto  bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz domova důchodců. Podle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

- K předání díla dojde na základě písemného protokolu. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady a nedodělky. Protokol podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a  pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci díla.

VII. ZÁRUKA NA DÍLO

- Zhotovitel na provedené práce související s dodávkou a montáží tepelného čerpadla poskytne záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.

- Na dodané  technologické části, které jsou součástí díla poskytne zhotovitel záruku v délce poskytované výrobcem a předá objednateli potřebnou dokumentaci při předání díla.

- Záruka spočívá v tom, že zhotovitel  zjištěné  skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně, případně duplicitně e-mailem. Výše uvedenými ustanoveními o záruční době není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu dle § 420 občanského zákoníku.

- V případě havarijního stavu zhotovitel nastoupí na jeho odstranění nejpozději do 24 hodin od nahlášení.

- Jako finanční zajištění svých závazků – záruky za kvalitu díla zhotovitel složil ke dni podpisu této smlouvy finanční jistotu na účet objednatele ve výši 10 % z celkové ceny díla. Objednatel se zavazuje posledním dnem lhůty  jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvolnit tuto jistotu  zpět zhotoviteli v plné výši nebo ve výši zkrácené o oprávněné čerpání dle následující věty, a to včetně úroků. Objednatel má právo čerpat finanční prostředky z této jistoty v případech, kdy zhotovitel neodstranil vady a nedodělky v termínech dohodnutých v reklamačním řízení nebo kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. nebo alternativně, pokud zhotovitel zvolí formu bankovní záruky uvede text: Jako finanční zajištění svých závazků – záruky za kvalitu díla zhotovitel poskytl objednateli bankovní záruku ve výši 10% z celkové ceny díla, což dokládá předložením jednoho vyhotovení originálu příslušné listiny nejpozději před podepsáním této smlouvy. Z této bankovní záruky vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v případech, kdy zhotovitel neodstranil vady a nedodělky v termínech dohodnutých v reklamačním řízení nebo kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

- Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky  za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. Této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením penále nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklízení staveniště dle čl. 6 bod 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000,-Kč.

- V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci za každou hodinu prodlení a to ve výši Kč 500,-. Od sankcí, sjednaných v tomto odstavci lze upustit v případě, že termín nebylo možno splnit z objektivních důvodů či příčin.

# IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.

- Smlouva obsahuje …….stran textu  a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno.

V …………………  dne  …………………..

Zhotovitel:                                                                   Objednatel: