Příloha č. 1

Návrh na schválení převodu a následného použití nedočerpaných zdrojů ze schváleného limitu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2006  do rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje  2007 pro jednotlivá odvětví

02 - životní prostředí a zemědělství 1 750,0 tis. Kč

použití:  1 750,0 tis. Kč investiční transfery a.s. - ZOO Dvůr Králové a.s.

částečná úhrada nové akce -  výstavba zimoviště ptáků

10 - doprava  1137,8 tis. Kč

použití:  1 137,8 tis. Kč investiční transfery PO -  Správa a údržba silnic KHK

navýšení na schválenou akci rozpočtu 2007

silnice II. 319 Rychnov nad Kněžnou - Rokytnice v Orlických horách  stavba 3 a 4

12 - správa majetku kraje  741,6 tis. Kč

použití:  741,6 tis. Kč běžné výdaje odvětví

z toho:   341,6 tis. Kč likvidace kalového hospodářství – býv. Školního statku Doudleby nad

Orlicí

400,0 tis. Kč oprava památek války z r. 1866 – pomník e.č. 343 věnovaný pěšímu

pluku č. 4 Hoch und Deutschmeister v Rozběřicích

14 - školství  6755,4 tis. Kč

samostatně předloženo: 1 178,7 tis. Kč  odbor předložil materiál samostatně na dvě nové akce

do  rady kraje 31.1.2007 a  do zastupitelstva kraje 15.2.2007

SM/07/302  110,5 tis. Kč investiční transfery PO,

SM/07/303  994,0 tis. Kč  neinvestiční příspěvek PO

rezerva 74,2 tis. Kč

použití:    195,0 tis. Kč   neinvestiční příspěvek PO

SM/06/329  Výměna podhledů – Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1202

K realizaci nedošlo vzhledem k požadavku oslovených dodavatelů na přerušení

provozu ve výdejně jídel na dobu delší než víkend, což bylo pro jídelnu v dané

době neakceptovatelné.

4 023,7 tis. Kč investiční transfery PO

SM/06/314  Přestavba a reko ŠJ – Gymnázium, Trutnov, Jirásková nám. 325

Po výběrovém řízení na zhotovitele, se jeden z nevybraných odvolal. Předmět

odvolání řešil Úřad pro hospodářskou soutěž , a proto nemohla být podepsána

smlouva o dílo a uvolněny finance v roce 2006.

1 200,0 tis. Kč investiční transfery PO

SM/07/301 Reko soc. zařízení ve škole – Gymnázium,N. Bydžov,Komenského 77

Akce byla schválena radou kraje usnesením č. 34/1292/2006 ze dne 22.11.2006 a

zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1166/2006 ze dne 7.12.2006 ve výši

2 600 tis. Kč – akce rozpočtu 2007. V této výši nebyla plně kryta a realizace by

probíhala na etapy. Požadované navýšení pokryje rozpočtové náklady.

zbývá:     158,0 tis. Kč

15 - zdravotnictví  4 892,0 tis. Kč

použití: 4 892,0 tis. Kč kapitálové výdaje odvětví -  Oblastní nemocnice Jičín a.s.

navýšení na schválenou akci rozpočtu 2007

ZD/05/459 – rekonstrukce pavilonu interních oborů

16 - kultura  230,3 tis. Kč

použití: 0

zbývá:   230,3 tis. Kč

18 - zastupitelstvo kraje  739,2 tis. Kč

použití:  kapitálové výdaje odvětví 739,2 tis. Kč

nákup osobních automobilů

19 – činnost krajského úřadu  212,0 tis. Kč

použití:  0

zbývá:    212,0 tis. Kč

28- sociální věci  38 238 tis. Kč

samostatně předloženo: odbor předložil materiál samostatně dle akcí do rady kraje 31.1.2007

a do zastupitelstva kraje 15.2.2007

24 666,4 tis. Kč investiční transfery PO

13 363,1 tis. Kč neinvestiční příspěvek PO

zbývá:  208,5 tis. Kč

nerozděleno:  486,5 tis. Kč