Smlouva o vytvoření počítačového programu

uzavřená jako smlouva o dílo dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“)

Na podkladě předchozích společných jednání

Erudis, o.p.s.

IČ: 26435667

Se sídlem: Thámova 221/7, Praha 8

Jednající Ing. Jaroslavem Benešem, předsedou správní rady

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 205

Dále jen „Objednatel“

a

…

IČ:

DIČ:

Se sídlem:

Zastoupená / jednající

Zapsaná v

Bankovní spojení:	Číslo účtu:

Název účtu:

Vedený u:

Dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Preambule

Objednatel realizuje projekt „Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků“, dále jen „Projekt“. Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení vyhlášeného Objednatelem dne 17.9.2009 v rámci realizace Projektu. V tomto výběrovém řízení byla vyhlášena nabídka Zhotovitele jako nejvýhodnější (dále jen „Nabídka“). Uvedená nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně, včas, na svůj náklad, na své nebezpečí a dle pokynů a podkladů Objednatele dílo definované touto smlouvou a předat dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla dle této smlouvy.

- Dílem se ve smyslu této smlouvy rozumí zpracování podkladů dodaných Objednatelem ve formátu určeném v zadávací dokumentaci výběrového řízení do podoby elearningového kurzu, dále jen „Kurz“. Zapracování podkladů musí být provedeno ve schváleném grafickém designu Kurzu. Kurz bude zahrnovat celkem 5 lekcí, obsah jednotlivých lekcí bude součástí podkladů dodaných Objednatelem. Kurz je počítačovým programem a musí splňovat následující požadavky:

  - Kurz musí být dostupný na internetu a není-li dále stanoveno jinak, bez nutnosti instalace jakéhokoliv dalšího software,

  - Kurz musí být funkční pod základními internetovými prohlížeči, tedy Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší, Mozzilla Firefox 1.5 a vyšší a Opera 8 a vyšší, přičemž pro vyšší verzi se pro účely této smlouvy rozumí všechny vyšší verze, které byly obecně dostupné v době trvání Projektu.

  - Kurz musí být dostupný potenciálním uživatelům bez přerušení po celé trvání Projektu a po dobu 5 let po jeho skončení, tedy do 31.10.2016, pro odstranění pochybností se dostupností bez přerušení rozumí dostupnost po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za porušení tohoto ustanovení se nepokládá pravidelná i mimořádná údržba Kurzu, i když při ní dojde k nedostupnosti software, ani dočasný výpadek dostupnosti nebo funkčnosti softwaru, pokud součet trvání všech takových výpadků a trvání všech údržeb (pravidelných i mimořádných) nepřekročí 2 % předpokládaného trvání výhradnosti licence ve smyslu této smlouvy.

  - Kurz musí být dostupný a plně funkční při rychlosti internetového připojení nejméně 128 kbit/s,

  - Kurz musí být technicky designován pro nejméně 1000 uživatelů,

  - Všechna data související s Kurzem musejí být pravidelně zálohována. Pravidelností se pro účely zálohování rozumí nejméně jednou každý pracovní den. Takovéto každodenní zálohy budou uchovány vždy minimálně dva měsíce. Zálohy provedené poslední den každého kalendářního měsíce budou uchovávány minimálně do 31.10.2016.

  - Kurz musí rozlišovat 2 různé uživatelské role, a to:

    - Administrátor, který musí mít přístup k editaci všech textů obsažených v Kurzu a správě  uživatelských účtů,

    - Uživatel - absolvent Kurzu, který musí mít přístup

      - k zobrazení všech svých dosavadních výsledků a sledování vlastního pokroku,

      - k možnosti opakovaného absolvování lekcí.

Všechny role dále společně jen „uživatel“.

  - Každý uživatel Kurzu bude mít samostatné přístupové oprávnění chráněné heslem.

  - S veškerými podkladovými materiály, se kterými bude uživatel oprávněn pracovat při užívání Kurzu, bude moci uživatel dále nakládat. Další nakládání zahrnuje zejména vyplnění, tisk, uložení na lokální disk počítače.

  - Všechny další vlastnosti a znaky Kurzu, zde výslovně neuvedené, jako je nabídka modulů (typů cvičení), řešení zpětné vazby, ovládání, se budou řídit principy uvedenými v nabídce Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen navrhnout grafický design Kurzu v návaznosti na grafiku projektu. Navržený grafický design Kurzu předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 30.11.2009. Při úpravách designu je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele. Grafický design Kurzu se pokládá za schválený, jestliže k němu Objednatel nevznese připomínky do 5 pracovních dní od předložení návrhu, popř. návrhu se zapracovanými připomínkami Objednatele, nebo jestliže Objednatel prohlásí, že připomínky nemá. Cena za grafický návrh Kurzu je součástí ceny díla.

II.

Místo a čas zhotovení díla, způsob provedení díla

- Zhotovitel je oprávněn provádět dílo v místě dle potřeby.

- Smluvní strany jsou povinny respektovat následující časový harmonogram:

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejméně 1 lekci do 31.12.2009

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli ostatní lekce do 15.3.2010 a předat tak řádně zhotovené dílo nejpozději do 15.3.2010.

  - Objednatel je povinen dodat Zhotoviteli podklady k nejméně 1 lekci do 20.10.2009,

  - Objednatel je povinen dodat Zhotoviteli podklady k ostatním lekcím do 31.10.2009.

- Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele podklady pro provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady jeho podkladů nebo pokynů k provádění díla a je povinen mu poskytnout součinnost potřebnou k odstranění takových vad. Zhotovitel není odpovědný za vady díla způsobené vadou podkladů nebo pokynů, na kterých trval Objednatel přes upozornění Zhotovitele.

- Zhotovitel tímto výslovně bere na vědomí, že podklady pro provádění díla jsou samostatná autorská díla třetích osob. Objednatel tímto zaručuje, že prováděním díla v souladu s touto smlouvou nebude ani Objednatelem ani Zhotovitelem neoprávněně zasahováno do práv třetích osob. Objednatel dále prohlašuje, že je oprávněn užívat autorská díla obsažená v podkladech a že toto užívání zahrnuje právo zpracovat autorská díla do podoby elearningového Kurzu a právo užívat autorská díla jako součást elearningového Kurzu. Zároveň je Objednatel oprávněn pověřit zpracováním autorských děl do podoby elearningového Kurzu Zhotovitele.

- Zhotovitel bude zpracovávat podklady Objednatele postupně tak, jak mu budou doručovány a aby byl zachován harmonogram dle odst. 2.

- Poté, co zapracuje všechny podklady Objednatele týkající se jedné lekce, provede Zhotovitel testování lekce. Testování se budou účastnit nejméně 2 osoby - uživatelé. Termín testování konkrétní lekce je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům Objednatele, aby se zúčastnili testování konkrétní lekce a zavazuje se jim na jejich žádost předat výstup z testování konkrétní lekce obsahující výsledky a připomínky uživatelů, na kterých bylo testování provedeno.

- Objednatel je oprávněn předložit Zhotoviteli požadavky na změny formy a obsahu lekce, které vychází z výsledků testování a připomínek uživatelů. Zhotovitel se zavazuje provést změny lekce požadované Objednatelem, jakož i všechny další změny formy a obsahu lekce, jejichž potřeba vyplyne z testování lekce a připomínek uživatelů.

- Bez zbytečného odkladu po provedení změn lekce dle odst. 6 předá Zhotovitel lekci Objednateli. Lekce bude předána umístěním na dohodou smluvních stran určený internetový server se současným zajištěním její dostupnosti v souladu s touto smlouvou a předáním informace o umístění a způsobu dostupnosti lekce Objednateli.

- Pokud se strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen předat informaci o umístění lekce a její dostupnosti písemně. Za písemnou formu se pokládá také elektronická forma, pokud druhá strana stejným způsobem potvrdí přijetí informace.

III.

Další povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen zajistit technickou podporu a servis po všechny pracovní dny až do 31.10.2016.

- Zhotovitel je povinen zajistit webhosting, správu a provoz Kurzu po celé trvání Projektu a dalších 5 let po jeho skončení, tedy do 31.10.2016.

- Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s Projektem, a to i po dobu 10 let od ukončení Projektu.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude archivovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu po dobu 10 let od ukončení projektu způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost statistické podklady týkající se využívání software jeho uživateli registrovanými v rámci Projektu.

IV.

Dokončení a předání díla

- Dílo ve smyslu této smlouvy je řádně dokončeno, pokud jej Zhotovitel v souladu s časovým harmonogramem v čl. II. odst. 2 a specifikací uvedenou v čl. I. odst. 2 předá Objednateli.

- Dílo je ve smyslu této smlouvy předáno předáním poslední, tedy 5. lekce na internetový server Zhotovitele. Pro odstranění pochybností se výslovně sjednává, že dílo je předáno předáním 5. lekce jen tehdy, pokud bylo stejně předáno všech 5 lekcí a je zajištěna jejich dostupnost.

V.

Licenční ujednání

- Jestliže při plnění této smlouvy vznikne autorské dílo, považuje se za dílo zhotovené na objednávku

- Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje k takovému dílu nevýhradní, prostorově a časově neomezenou licenci.

- Objednatel je výslovně oprávněn postoupit bezúplatně licenci dalším osobám účastnícím se Projektu a to v souladu s cíli a rozsahem Projektu. Takovým postoupením nebude dotčeno právo Objednatele dílo užívat.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Licence zahrnuje právo dílo užívat všemi způsoby včetně možnosti dílo měnit. Jakékoliv užití díla však vždy musí být v souladu s cíli a rozsahem Projektu.

- Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla ve smyslu této smlouvy.

VI.

Vady díla

- Vadou díla se rozumí jakýkoliv nesoulad díla nebo jeho kterékoliv části se specifikací díla uvedenou v článku I., odst. 2 této smlouvy, s pokyny Objednatele nebo podklady Objednatele, který se projeví po předání díla, nebo ve lhůtě 12 měsíců po předání díla.

- Vadou díla je i neposkytnutí licence v rozsahu smluveném touto smlouvou. Zároveň je vadou díla i uplatnění práva k dílu 3. osobou, které naruší užívání díla Objednatelem, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady díla neprodleně poté, co mu je Objednatel ohlásí, nejpozději však do 15 dnů od takového ohlášení.

- Jestliže je vada neodstranitelná, nebo není vada odstraněna ve lhůtě stanovené v odst. 3 a jedná se o vadu, pro kterou není možné dílo řádně užívat, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V jiném případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z  ceny díla.

- Za vadu díla se nepokládá takový nesoulad, který vznikl jako přímý důsledek zásahu Objednatele do zdrojového kódu.

- V případě sporu o existenci vady díla a její povaze je Zhotovitel na počítači Objednatele povinen prokázat, že vada neexistuje, popř. že taková vada umožňuje dílo řádně užívat.

VII.

Cena díla

- Cena díla dle této smlouvy činí … Kč(slovy: … korun českých) bez DPH, … Kč vč. DPH (slovy: … korun českých).

- Cena díla bude splatná takto:

  - 200 000 Kč vč. DPH v lednu 2010

  - … Kč vč. DPH v dubnu 2010

  - … Kč vč. DPH v červenci 2010

Splatnost jakékoliv platby podle této Smlouvy se odkládá, jestliže bude platba podpory, ze které je financován Projekt, od poskytovatele podpory (Královehradeckého kraje) Objednateli opožděna. Takovou skutečnost (opoždění platby) je povinen Objednatel oznámit Zhotoviteli bez zbytečného prodlení poté, co se o ní dozví. Stejně tak je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli, že platba od poskytovatele podpory již byla poskytnuta. Dojde-li k uvedenému opoždění platby od poskytovatele podpory, není až do poskytnutí této platby Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu, ačkoliv již nastala splatnost kterékoliv platby uvedené výše. Pokud byla již faktura vystavena, její splatnost se staví a znovu v celém rozsahu běží od poskytnutí platby poskytovatelem podpory.

- Všechny splátky ceny díla budou Objednatelem hrazeny na základě faktury Zhotovitele vystavené v souladu s tímto článkem a s veškerými náležitostmi daňového dokladu. Splatnost jakékoliv faktury bude nejméně 14 dní od jejího doručení Objednateli.

- Zhotovitel je oprávněn k částkám uváděným bez DPH připočíst DPH v zákonem stanovené výši. Ke dni podpisu této smlouvy činí tato sazba 19%.

- Bude-li faktura vystavena v rozporu s ustanoveními tohoto článku, není Objednatel povinen takovou fakturu uhradit.

- Všechny částky se pokládají za uhrazené dnem odepsání z účtu Objednatele.

VIII.

Sankce

1. Jestliže bude Objednatel v prodlení se zaplacením kterékoliv splátky dle této smlouvy, zavazuje se uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním časového harmonogramu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 21. a každý další i jen započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce je povinen Zhotovitel zaplatit, i když z titulu stejného prodlení zanikne tato smlouva.

IX.

Trvání této smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.10.2016.

- Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu jedině pokud:

  - Projekt bude pravomocně předčasně ukončen,

  - Objednatel bude v prodlení se zaplacením jakékoliv částky dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní,

  - Objednatel úplatně postoupí licenci ve smyslu této smlouvy jakékoliv 3. osobě,

- Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu jedině pokud:

  - Projekt bude pravomocně předčasně ukončen,

  - Zhotovitel překročí kteroukoliv položku časového harmonogramu o 30 dní,

  - Kurz bude nefunkční nebo nedostupný po dobu 14 po sobě jdoucích dní nebo 60 dní celkem,

- Výpověď musí být doručena druhé smluvní straně. Písemnost se pro účely tohoto odstavce pokládá za doručenou také 15. dnem od jejího uložení na poště. Výpovědní lhůta činí 5 pracovních dní od doručení.

X.

Závěrečná ustanovení

  - Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze ve formě písemných dodatků či příloh podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, shodné a svobodné vůle, že není sepsána pod nátlakem a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

  - Smluvní strany prohlašují, že v případě, ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, nezpůsobuje jeho neplatnost neplatnost celé smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit ustanovením platným, které v maximální míře zachová účel zamýšlený ustanovením neplatným.

  - Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří „Specifikace nabídky k zakázce „Zpracování eLearningových lekcí“ tak, jak byla Zhotovitelem předložena v rámci výběrového řízení.

V Praze dne …

……………………………………………

Erudis o.p.s.

Mgr. Jan Horký, ředitel

V Praze dne …

……………………………………………

…

…